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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    24.10.2019                                                                                                   №   140
село Львовское
Об утверждении Положения об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней
Во исполнение пункта 1 раздела 1 поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации                И.И. Шуваловым от 31 января 2017 года № 727п-П13, в соответствии с Методическими рекомендациями по учету объектов незавершённого строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, установленными Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 марта 2017 года № 55369-ЕЕ/Д17и «О единой методологии учета объектов незавершённого строительства», статьей 62 Устава Львовского сельского поселения Северского района, в целях полного и достоверного учета объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Ведущему специалисту финансового отдела администрации Львовского сельского поселения Северского района Макаровой Д.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Львовского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Львовского сельского поселения
Северского района                                                                            Л.Н. Поворотова
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    24.10.2019    №   140


ПОЛОЖЕНИЕ 
об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку учета объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней (далее – Объекты незавершённого строительства).
1.2. Основной задачей учета Объектов незавершённого строительства является получение информации о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, стоимости объектов учета, изменения этих показателей.
1.3. Для целей настоящего Положения Объектами незавершенного строительства признаются объекты недвижимого имущества, возведенные на специально отведенных земельных участках в соответствии с разрешениями на строительство, находящиеся на определенном этапе строительства и не введенные в эксплуатацию, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, вне зависимости от того, была ли зарегистрирована собственность Львовского сельского поселения Северского района на объекты, как объекты недвижимого имущества.
2. Порядок учета Объектов незавершённого строительства
2.1. Учет Объектов незавершенного строительства и ведение реестров таких Объектов, выявление и сокращение объемов незавершенного строительства осуществляется уполномоченным должностным лицом администрации, назначаемым распоряжением администрации (далее – Уполномоченное лицо). 

2.2. Учет объектов незавершенного строительства осуществляется в форме ведения реестра объектов незавершённого строительства.

2.3. Правообладатель для внесения в реестр сведений об объекте незавершённого строительства направляет карты сведений об объекте учета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, а также документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте учете.
2.4. Карта сведений об объекте должна отражать следующую информацию:
а) наименование объекта;
б) тип и назначение объекта;
в) муниципальный (государственный) заказчик или правообладатель;
г) мощность объекта;
д) число, месяц и год фактического прекращения строительства и количество лет, в течение которых велось строительство объекта, согласно соответствующим актам, документам бухгалтерской (финансовой) отчетности или иным документам, подтверждающим указанные сведения;
е) проектная стоимость объекта согласно документации, размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на их строительство, и размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации согласно документам бухгалтерского учета, либо иным подтверждающим документам;
ж) предложения о дальнейшем использовании объекта (возобновление строительства, передача другим субъектам хозяйственной деятельности, отчуждение из муниципальной собственности и другие) с их кратким обоснованием.
2.5. Учет объектов и внесение в карты сведений об объектах новой информации могут осуществляться также по результатам документальных и/или выездных проверок правообладателя, Уполномоченного лица и (или) проведения иных мероприятий.
2.6. При изменении сведений об объекте незавершенного строительства и (или) о лицах, обладающих сведениями о нем, в том числе в случае прекращения вещного права (кроме права собственности) на объект незавершенного строительства, принадлежавший правообладателю объекта, Уполномоченное лицо в 10-дневный срок со дня получения документов, подтверждающих указанные изменения:
а) проводит проверку поступивших документов; 
б) формирует записи об изменениях сведений, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению, если по результатам проверки установлены подлинность и полнота поступивших документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений; 
в) исключает из карт сведений об объекте незавершенного строительства изменившиеся сведения и вносит в них новые сведения об объекте незавершенного строительства. 
В случае, если по результатам проверки представленной документации, проведенной Уполномоченным лицом, установлено, что представленная документация является недостоверной или представлена не в полном объеме, необходимом для учета объекта, Уполномоченное лицо принимает решение об отказе в учете или о приостановлении процедуры учета объекта незавершённого строительства. 
2.6. После прекращения права собственности на объект незавершенного строительства Уполномоченное лицо формирует запись об исключении сведений из карты сведений об объекте незавершенного строительства и вносит соответствующие изменения в реестр.
3. Правила ведения реестров Объектов незавершенного строительства

3.1. Ведение реестров осуществляется на основании карт сведений об объектах, которые подлежат актуализации по мере изменения фактических данных об объекте, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
3.2. Неотъемлемой частью реестра являются документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в картах сведений об объекте.
3.3. Учет объекта незавершенного строительства в реестре сопровождается присвоением ему реестрового номера, структура и правила формирования, которого установлены в соответствии с приложением № 3 
3.4. Сведения об объекте вносятся в реестр в течение 14 дней с момента выявления объекта или изменения его фактических данных.
4. Подготовка и утверждение ведомственного плана снижения объёмов и количества Объектов незавершенного строительства

4.1. В план главного распорядителя средств местного бюджета (администрация Львовского сельского поселения Северского района) поэтапного снижения объема и количества объектов незавершённого строительства (далее-План) подлежат включению объекты незавершённого строительства, заказчиком по которым являются находящиеся в его ведении получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, и строительство которых приостановлено.
Объекты незавершённого строительства, строительство которых продолжается, в План не включаются.

4.2. План утверждается главой Львовского сельского поселения Северского района по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению и в течение 5 дней после утверждения размещается на официальном сайте администрации Львовского сельского поселения Северского района.

4.3. План составляется на основе предполагаемых способов вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства (целевой функции) в отношении каждого объекта незавершенного строительства. Целевая функции формируется администрацией Львовского сельского поселения с учетом проведенной оценки технического состояния объекта незавершенного строительства на основании проведенной инвентаризации капитальных вложений за счет бюджета Львовского сельского поселения Северского района, бюджета муниципального образования Северский район, краевого и федерального бюджетов в объекты основных средств, которые не были созданы, и в объекты незавершенного строительства.

4.4. Варианты реализации целевой функции:
1) завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);
2) консервация объекта незавершенного строительства;
3) приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;
4) передача объекта незавершенного строительства другим хозяйствующим субъектам; 
5) передача объекта незавершенного строительства в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность; 
6) передача в концессию; 
7) принятие объекта незавершенного строительства в казну;
8) списание и снос объекта незавершенного строительства. 
При принятии способа вовлечения в хозяйственный оборот объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
5. Заключительные положения
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета, находящиеся в его ведении получатели бюджетных средств, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, иные органы и (или) организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее предоставление сведений об имуществе либо предоставление недостоверных и (или) неполных сведений о нем в орган, уполномоченный на учет объектов незавершенного строительства.
Начальник финансового отдела                                                          Е.В. Дашкевич
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней




Карта сведений об объектах незавершенного строительства 

Вид____________________________________________________________________________ 
      (здание, сооружение, объект незавершенного строительства или единый недвижимый комплекс) Кадастровый (условный) номер ____________________ «__»__________ ______ г.

Номер регистрации права собственности __________________«__»__________ ______ г.
Права ___________________________________________ «__»__________ ______ г.     (наименование иного вещного права)
Адрес (местоположение) _________________________________________________________ Наименование __________________________________________________________________ Назначение _____________________________________________________________________ Правообладатель_________________________________________________________________       Общая площадь (кв.м) ______________________ Протяженность (м) _____________________ ________________________________________________________________________________ (наименование иных параметров с единицами измерения)
Этажность _______________________ Подземная этажность____________________ Инвентарный номер _______________ Инвентарный номер, литер _______________
Дата ввода в эксплуатацию ________________________________________________
Дата фактического прекращения строительства _______________________________ 
Срок строительства ______________________________________________________ 
Степень завершенности строительства (процентов) ____________________________ Предложения от «____»______________ _______ г. по дальнейшему использованию _______________________________________________________________________ Стоимость (рублей): 
Первоначальная _________________________________________________________ Балансовая _____________________________________________________________ Восстановительная ______________________________________________________ Остаточная _____________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (наименование иного вида стоимости) 
Проектная ______________________________________________________________ Средства, выделенные из федерально бюджета _______________________________ 
краевого бюджета _______________________________ 
местного бюджета _______________________________ 
освоенные средства из федерального бюджета _______________________________ 
краевого бюджета _______________________________ 
местного бюджета _______________________________ 
Категория историко-культурного значения __________________________________ Регистрационный номер объекта культурного наследия _______________________ Документы-основания ограничения оборота _________________________________ 

Начальник финансового отдела                                                          Е.В. Дашкевич

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней




                                                                    Карта № ______ Лист __________ 

Запись об изменениях сведений об объекте незавершенного строительства или о лице, обладающем правами на объект незавершенного строительства либо сведениями о нем

Содержание изменений____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Документы - основания___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Особые отметки должностного лица ________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________________

(наименование правообладателя)                                         (дата)                      (подпись)                              (Ф.И.О.) 
Руководитель (заместитель руководителя) ___________________________________________

(наименование уполномоченного органа)                            (дата)                     (подпись)                             (Ф.И.О.)
Начальник финансового отдела                                                           Е.В.Дашкевич

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней


Форма для заполнения реестра зарегистрированных и незарегистрированных объектов незавершенного строительства
Реестр зарегистрированных объектов незавершенного строительства

	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства


	Назначение объекта (тип объекта)
	Правообладатель
	Мощность Объекта незавершённого строительства


	Число, месяц и год фактического прекращения строительства


	Количество лет, в течение которых велось строительство объекта
	Проектная стоимость здания или сооружения, тыс.руб.


	Размер средств, выделенных их бюджетов бюджетной системы РФ, тыс.руб.
	Размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс.руб.
	Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Реестр незарегистрированных объектов незавершенного строительства

	№ п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства


	Назначение объекта (тип объекта)
	Правообладатель
	Мощность объекта незавершённого строительства


	Число, месяц и год фактического прекращения строительства


	Количество лет, в течение которых велось строительство объекта


	Проектная стоимость здания или сооружения, тыс.руб.
	Размер средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс.руб.
	Размер освоенных при строительстве средств из бюджетов бюджетной системы РФ, тыс.руб.
	Предложения о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Начальник финансового отдела                                                         Е.В.Дашкевич

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджета Львовского сельского поселения Северского района, а также средства бюджетов других уровней


	
	УТВЕЖДАЮ

Глава Львовского сельского поселения

Северского района

________________ ___________________

подпись                      инициалы, фамилия 

«______» _________________ 20______г.


План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по _____________________________________
Раздел 1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
	
	
	
	

	№п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.руб.
	Планируемый период строительства/ годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета по состоянию на

1 января 20__г.
	Остаток сметной стоимости, тыс.руб, по состоянию на 1 января 20___ г.
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. руб.
	В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. руб.
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Раздел 2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.руб
	Планируемый период строительства/ годы фактического начала и прекращения строительства/степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего, в том числе из местного бюджета


	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта
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Раздел 3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.руб.
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)
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Раздел 4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.рублей
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета

	Срок принятия решения о заключении концессионного заключения
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Раздел 5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность Российской Федерации, Субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность

	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.
рублей
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета

	Предлагаемый получатель объекта незавершённого строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства
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Раздел 6. Объекты незавершенного строительства, в отношении предлагается списание и снос

	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.рублей
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в т.ч. реквизиты документов, содержащих информации о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использовании, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
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Раздел 7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в казну

	№ п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.руб.
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Реестровый номер муниципального имущества
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета

	Срок принятия объекта незавершённого строительства в муниципальную казну
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Раздел 8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкции, в т.ч. с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

	п/п
	Заказчик, Застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, кв.м. Сметная стоимость, тыс.руб.
	Планируемый период строительства./ Годы фактического начала и прекращения строительства /Степень завершенности строительства
	Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс.рублей, всего, в том числе из местного бюджета

	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в т.ч. с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Уполномоченное лицо                                                                                                   Ф.И.О.

Начальник финансового отдела                                                        Е.В. Дашкевич
