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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    17.03.2020                                                                                                     №   43
село Львовское
О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Львовского сельского поселения Северского района
 На основании постановления администрации муниципального образования Северский район от 16 марта 2020 года № 461 «О проведении Всекубанского месячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Северского района», руководствуясь статьей 8 Устава Львовского сельского поселения Северского района, в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории населенных пунктов поселения                            п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Львовского сельского поселения Северского района в период с 17 марта по 17 апреля 2020 года Всекубанский месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов поселения, а 4 апреля 2020 года - Всекубанский субботник (далее -месячник и субботник).
2. Утвердить план мероприятий Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Львовского сельского поселения Северского района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по проведению Всекубанского субботника 4 апреля 2020 года на территории Львовского сельского поселения Северского района согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Создать рабочую группу по обеспечению организации и проведения месячника и субботника, по проверке выполнения работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территории поселения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать депутатам Совета Львовского сельского поселения Северского района, руководителям ТОС и председателям квартальных комитетов провести разъяснительную и организаторскую работу с населением: 

1) по приведению в порядок фасадов и ограждений частных домовладений;
2) по очистке прилегающих к домовладениям территорий от мусора, уборке сложенных возле дворов строительных материалов (щебень, песок) и дров;
3) по ликвидации и недопущению стихийных свалок. 

6. Рекомендовать собственникам, владельцам и пользователям земельных участков:

1) своевременно очищать от мусора территорию, прилегающую к земельному участку;
2) произвести побелку стволов деревьев;
3) очистить водопропускные сооружения (мостики, трубчатые переезды);
4) осуществлять регулярное кошение травы, уничтожение сорной растительности от границы земельного участка до проезжей части.

7. Рекомендовать гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах произвести санитарную очистку дворовых и придомовых территорий, включая прилегающие территории до проезжей части дороги.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности производить санитарную очистку прилегающих территорий.
9. Руководителю рабочей группы по обеспечению организации и проведения месячника предоставлять главе поселения нарастающим итогом сведения о ходе проведения месячника еженедельно (по четвергам) и 4 апреля отдельно по субботнику.

10. Общему отделу администрации Львовского сельского поселения Северского района (Коваль) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Львовского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Львовского сельского поселения

Северского района                                                                           Л.Н. Поворотова
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    17.03.2020    №   43


ПЛАН 

мероприятий Всекубанского месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Львовского сельского поселения Северского района
	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Срок 

исполнения
	Ответственный за выполнение

	1. 
	Совещание с руководителями предприятий, организаций, предпринимателями 
	17.03.2020г.
	Корчагина О.А.  заместитель главы администрации

	2. 
	Совещание с квартальными и депутатами Совета Львовского сельского поселения
	18.03.2020г.
	Корчагина О.А.  заместитель главы администрации

	3. 
	Приведение в порядок фасадов административных зданий и прилегающих к зданиям территорий
	до 15.04.2020г.
	Руководители предприятий, организаций

	4. 
	Уборка территорий, прилегающих к жилым домам, до проезжей части
	до 16.04.2020г.
	Домовладельцы, квартальные

	5. 
	Ремонт памятников и братских могил на территории поселения
	до 29.04.2020г.
	Корчагина О.А. –заместитель главы     администрации

	6. 
	Завоз песка на общественные кладбища
	до 15.04.2020г.
	Попов Э.В. –директор МКУ «Спецслужба СП СР»

	7. 
	Озеленение населенных пунктов, парков, посадка саженцев
	до 16.04.2020г.
	Корчагина О.А. –заместитель главы администрации

	8. 
	Проведение субботника 
	04.04.2020г.
	Корчагина О.А. –заместитель главы администрации

	9. 
	Ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора вдоль дорог и лесополос
	до 13.04.2020г.
	Попов Э.В. –директор МКУ «Спецслужба СП СР»

	10. 
	Обрезка и омоложение деревьев на территории поселения
	до 13.04.2020г.
	Попов Э.В. –директор МКУ «Спецслужба СП СР»

	11. 
	Очистка кюветов, грейдирование дорог
	до 15.04.2020г.
	Попов Э.В. –директор МКУ «Спецслужба СП СР»


 Заместитель главы администрации                                                  О.А. Корчагина 
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    17.03.2020    №   43


ПЛАН 

мероприятий по проведению Всекубанского субботника          4 апреля 2020 года на территории Львовского сельского       поселения Северского района
	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	примечание

	1.
	Посадить деревьев
	шт.
	40
	

	2.
	Посадить кустарников
	шт.
	35
	

	3.
	Засеять газонов
	м2
	240
	

	4.
	Очистить от мусора территории площадей, парков, скверов, кладбищ
	м2
	580
	

	5.
	Привести в надлежащее санитарное состояние улицы
	км
	8,4
	

	6.
	Установить урны для мусора в местах общего пользования
	шт.
	6
	

	7.
	Привести в порядок искусственные и естественные водоотводные системы
	км
	4,0
	

	8.
	Ликвидировать несанкционированные свалки
	шт.
	6
	

	9.
	Отреставрировать фасады зданий
	ед.
	1
	

	10.
	Отремонтировать и покрасить ограждения индивидуальных домовладений
	ед.
	5
	

	11.
	Отремонтировать детские, спортивные площадки на придомовых территориях
	ед.
	4
	

	12. 
	Отремонтировать памятники
	шт.
	4
	

	13. 
	Побелить деревья
	шт.
	220
	


Заместитель главы администрации                                                  О.А. Корчагина
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    17.03.2020    №   43


СОСТАВ 
рабочей группы по обеспечению организации и проведения Всекубанского месячника и субботника, по проверке выполнения работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Львовского сельского поселения Северского района
	Корчагина
Ольга Алексеевна

	· заместитель главы администрации, руководитель рабочей группы;

	Попов

Эдуард Викторович


	· директор МКУ «Спецслужба Львовского СП СР», заместитель руководителя рабочей группы;

	Коваль
Елена Алексеевна


	· начальник общего отдела администрации, секретарь рабочей группы;

	Бабкин

Владимир Викторович


	· депутат Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы;

	Коваленко

Никита Сергеевич


	· участковый уполномоченный ОМВД России по Северскому району, член рабочей группы (по согласованию);

	Конончук

Андрей Николаевич


	· депутат Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы;

	Ткаченко

Владимир Александрович


	· председатель Совета стариков Львовского ХО, член рабочей группы (по согласованию);

	Шматко

Олеся Витальевна


	· ведущий специалист финансового отдела       администрации, член рабочей группы.


Заместитель главы администрации                                                   О.А. Корчагина
