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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09.03.2017                                                                                                    №   24
село Львовское
О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Львовского сельского поселения Северского района
 На основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 февраля 2017 года № 45-р «О проведении Всекубанского двухмесячника и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территориях поселений Краснодарского края», руководствуясь статьей 8 устава Львовского сельского поселения Северского района, в целях обеспечения надлежащего санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории населенных пунктов поселения  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести на территории Львовского сельского поселения Северского района в период с 1 марта по 30 апреля 2017 года Всекубанский двухмесячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территорий населенных пунктов поселения, а 8 апреля 2017 года - Всекубанский субботник (далее двухмесячник и субботник).
2. Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по проведению субботника согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Создать рабочую группу по обеспечению организации и проведения двухмесячника и субботника, по проверке выполнения работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территории поселения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать депутатам Совета Львовского сельского поселения Северского района, руководителям ТОС и председателям квартальных комитетов провести разъяснительную и организаторскую работу с населением: 

1) по приведению в порядок фасадов и ограждений частных домовладений;
2) по очистке прилегающих к домовладениям территорий от мусора, уборке сложенных возле дворов строительных материалов (щебень, песок) и дров;
3) по ликвидации и недопущению стихийных свалок. 

6. Рекомендовать собственникам, владельцам и пользователям земельных участков:

1) своевременно очищать от мусора территорию, прилегающую к земельному участку;
2) произвести побелку стволов деревьев;
3) очистить водопропускные сооружения (мостики, трубчатые переезды);
4) осуществлять регулярное кошение травы, уничтожение сорной растительности от границы земельного участка до проезжей части.

7. Рекомендовать гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах произвести санитарную очистку дворовых и придомовых территорий, включая прилегающие территории до проезжей части дороги.

8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности производить санитарную очистку прилегающих территорий.
9. Руководителю рабочей группы по обеспечению организации и проведения двухмесячника предоставлять главе поселения нарастающим итогом сведения о ходе проведения двухмесячника еженедельно (по четвергам) и 16 апреля отдельно по субботнику.

10. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Львовского сельского поселения.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Львовского сельского поселения

Северского района                                                                                   А.Д. Усатый

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    09.03.2017    №   24


ПЛАН 

мероприятий Всекубанского двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Львовского сельского поселения Северского района
	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Срок 

исполнения
	Ответственный за выполнение

	1. 
	Совещание с руководителями предприятий, организаций, предпринимателями 
	16.03.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	2. 
	Совещание с квартальными и депутатами Совета Львовского сельского поселения
	16.03.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	3. 
	Приведение в порядок фасадов административных зданий и прилегающих к зданиям территорий
	До 30.04.2017г.
	Руководители предприятий, организаций

	4. 
	Уборка территорий, прилегающих к жилым домам, до проезжей части
	До 30.04.2017г.
	Домовладельцы, квартальные

	5. 
	Ремонт памятников и братских могил на территории поселения
	До 30.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	6. 
	Завоз песка на общественные кладбища
	До 10.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	7. 
	Озеленение населенных пунктов, парков, посадка саженцев
	До 30.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	8. 
	Проведение субботника 
	08.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	9. 
	Ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора вдоль дорог и лесополос
	До 30.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	10. 
	Обрезка и омоложение деревьев на территории поселения
	До 30.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации

	11. 
	Очистка кюветов, грейдирование дороги
	До 30.04.2017г.
	Таранюк Д.Н. – заместитель главы администрации


Заместитель главы администрации                                                      Д.Н. Таранюк
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    09.03.2017    №   24


ПЛАН 

мероприятий по проведению Всекубанского субботника          8 апреля 2017 года на территории Львовского сельского       поселения Северского района
	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	примечание

	1.
	Посадить деревьев
	шт.
	10
	

	2.
	Посадить кустарников
	шт.
	15
	

	3.
	Засеять газонов
	м2
	540
	

	4.
	Очистить от мусора территории площадей, парков, скверов, кладбищ
	м2
	580
	

	5.
	Привести в надлежащее санитарное состояние улицы
	км
	8,4
	

	6.
	Привести в порядок и отремонтировать придомовые мусорные контейнерные площадки
	ед.
	6
	

	9.
	Установить урны для мусора в местах общего пользования
	шт.
	4
	

	10.
	Привести в порядок искусственные и естественные водоотводные системы
	км
	4,0
	

	11.
	Ликвидировать несанкционированные свалки
	шт.
	6
	

	12.
	Отреставрировать фасады зданий
	ед.
	1
	

	13.
	Отремонтировать и покрасить ограждения индивидуальных домовладений
	ед.
	10
	

	14.
	Отремонтировать детские, спортивные площадки на придомовых территориях
	ед.
	4
	

	15. 
	Отремонтировать памятники
	шт.
	4
	

	16. 
	Побелить деревья
	шт.
	120
	


Заместитель главы администрации                                                      Д.Н. Таранюк

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    09.03.2017    №   24


СОСТАВ 
рабочей группы по обеспечению организации и проведения Всекубанского двухмесячника и субботника, по проверке выполнения работ по наведению санитарного порядка и благоустройству территории Львовского сельского поселения Северского района
	Таранюк
Дмитрий Николаевич


	· заместитель главы администрации, руководитель рабочей группы;

	Горецкий
Николай Николаевич


	· участковый уполномоченный ОМВД России по Краснодарскому краю в Северском районе, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию);


	Попов
Эдуард Викторович


	· ведущий специалист финансового отдела администрации, секретарь рабочей группы;

	Албул 

Максим Владимирович


	· председатель Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы;

	Варавина 

Инна Викторовна


	· депутат Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы;

	Иващенко 

Роман Викторович


	· депутат Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы;

	Поворотова 

Людмила Николаевна
	· депутат Совета Львовского сельского поселения Северского района, член рабочей группы.


Заместитель главы администрации                                                      Д.Н. Таранюк

