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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    03.03.2021                                                                                                     №   30
село Львовское
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Львовского сельского поселения Северского района от 12 ноября 2014 года № 145 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ», Уставом Львовского сельского поселения Северского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Львовского сельского поселения Северского района (Коваль) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить его на официальном сайте администрации Львовского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация», подраздел «Муниципальные программы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Корчагину О.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Львовского сельского поселения

Северского района                                                                          Л.Н. Поворотова
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от    03.03.2021    №   30


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района»                на 2021-2023 годы
Паспорт
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы
	Наименование муниципальной Программы
	· муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы (далее – Программа).


	Основание для разработки Программы
	· Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устав Львовского сельского поселения Северского района. 


	Основные разработчики Программы
	· администрация Львовского сельского поселения Северского района.


	Заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы

	· администрация Львовского сельского поселения Северского района.

	Координатор Программы
	· ведущий специалист общего отдела.


	Подпрограммы муниципальной Программы
	· подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения Львовского сельского поселения Северского района»;
· подпрограмма «Развитие теплоснабжения Львовского сельского поселения Северского района»; 
· подпрограмма «Развитие газоснабжения Львовского сельского поселения Северского района».


	Цели и задачи Программы 


	Цели Программы:

· создание экологических и социальных условий динамического развития поселения;

· повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории поселения.
Задачи Программы:
· улучшение системы газификации;

· улучшение системы водоснабжения;

· развитие теплоэнергетического комплекса.


	Срок реализации Программы

	· 2021-2023 годы.

	Объемы и источники финансирования Программы
	· объем финансирования за счет средств местного бюджета –2680 тыс. рублей, в том числе:

· 2021 год – 1340,0 тыс. рублей;
· 2022 год – 1340,0 тыс. рублей;
· 2023 год – 0,0 тыс. рублей.


	Контроль за выполнением Программы
	· заместитель главы администрации.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами  
1.1. Одним из приоритетов жилищной политики в поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Водоснабжение населения в Львовском сельском поселении осуществляется артезианскими скважинами - 8 шт., на территории поселения функционируют 8 водонапорных башен.
Протяженность водопроводных сетей – 68,23 км.

1.2. Протяженность тепловых сетей в поселении – 1,1 км, в т. ч. аварийных - 0 %. На территории поселения расположена одна котельная, которая обслуживает социально-значимые объекты поселения. 
1.3. В настоящее время в целом деятельность организаций ЖКХ характеризуется неэффективным использованием природных ресурсов. 

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организации ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не формировала стимулы к сокращению затрат.

1.4. Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам поселения и позволит:

а) обеспечить более комфортные условия проживания населения поселения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

б) обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

в) улучшить экологическое состояние территории поселения.

Решить проблему повышения качества предоставление коммунальных услуг возможно только программно-целевым методом, с привлечением средств федерального, краевого бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

2.1. Целью Программы является создание экологических и социальных условий динамического развития поселения, повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых организациями коммунального комплекса, расположенными на территории поселения.

2.2. Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:

а) улучшение системы газификации;

б) улучшение системы водоснабжения;

в) развитие теплоэнергетического комплекса.

2.3. Сроки реализации Программы: 2021-2023 годы.
3. Перечень мероприятий Программы

3.1. Перечень отдельных мероприятий Программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации, ожидаемых результатов, заказчиков представлены в приложении к настоящей Программе. 

4. Ресурсное обеспечение Программы
4.1. Объем финансирования Программы на 2021-2023 годы составляет 2680,0 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета), в том числе:

2021 год – 1340,0 тыс. рублей;

2022 год – 1340,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей.
4.2. В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 
5. Механизм реализации Программы

5.1. Общее управление Программой осуществляет координатор Программы – ведущий специалист общего отдела администрации.
5.2. Координатор Программы:

а) обеспечивает разработку и реализацию Программы;

б) формирует структуру Программы;
в) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

г) осуществляет мониторинг реализации Программы;

д) проводит оценку эффективности муниципальной программы;

е) готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;

ж) организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

з) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
6.1. Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени достижений целей и задач в зависимости от конечных результатов в соответствии с утвержденным Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Львовского сельского поселения Северского района.
6.2. Перечень целевых индикаторов Программы:
	№№ пп
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателей

	
	
	
	2021
год
	2022
год
	2023 год

	1. 
	Протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения
	км
	3,4
	3,4
	0,0

	2. 
	Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением 
	%
	99
	99
	99

	3. 
	Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением   
	%
	5
	5
	5

	4. 
	Доля населения, обеспеченного централизованным газоснабжением                         
	%
	65
	70
	75


Ведущий специалист общего отдела                                                      С.А. Абазян
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы


Мероприятия Программы

«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Львовского сельского поселения Северского района» на 2021-2023 годы

	№№ пп
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования, 
тыс. руб.
	Ожидаемый результат
	Заказчик/

исполнители

	
	
	
	Всего
	В том числе:
	
	

	
	
	
	
	2021
год
	2022
год
	2023год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Подпрограмма «Развитие водоснабжения и водоотведения Львовского сельского поселения Северского района»

	1.1.
	Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов водоснабжения 
	Местный бюджет (далее – МБ)
	2400,0
	1200,0
	1200,0
	0,0
	повышение уровня соответствия санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения
	администрация Львовского сельского поселения Северского района, ведущий специалист общего отдела администрации

	1.2.
	Осуществление капитального и текущего ремонта водопроводных сетей и инженерных сооружений на них, разработка проектной документации. Проведение необходимых экспертиз 
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Итого по подпрограмме:
	МБ
	2400,0
	1200,0
	1200,0
	0,0
	
	

	2. Подпрограмма «Развитие теплоснабжения Львовского сельского поселения Северского района»

	2.1.
	Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов теплоснабжения 
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	снижение уровня износа объектов сетей теплоснабжения;
повышение качества предоставляемых услуг.
	администрация Львовского сельского поселения Северского района, ведущий специалист общего отдела администрации 

	Итого по подпрограмме:
	МБ
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3. Подпрограмма «Развитие газоснабжения Львовского сельского поселения Северского района»

	3.1.
	Организация в границах поселения газоснабжения в пределах полномочий
	МБ
	280,0
	140,0
	140,0
	0,0
	увеличение охвата населения централизованным газоснабжением
	администрация Львовского сельского поселения Северского района, ведущий специалист общего отдела администрации

	Итого по подпрограмме
	МБ
	280,0
	140,0
	140,0
	00,0
	
	

	Итого по Программе
	МБ
	2680,0
	1340,0
	1340,0
	0,0
	
	


Ведущий специалист общего отдела                                                                                                                             С.А. Абазян
